FICHA DE AVANCE 03

Proyecto Capstone  Desarrollo ágil incremental e iterativo

| Equipo | Jorge Alvarez | Sección |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Sistema de gestion | Semana e iteración | Iteración 03 |
| Fecha | 30/09/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Registrar evidencia de las salidas de datos producidas por la aplicación y revisar el avance acumulado del producto. El equipo deberá demostrar qué información entrega el sistema al usuario y qué funcionalidades de las iteraciones anteriores se encuentran terminadas, parciales o pendientes.

# 1  Meta de la iteración

Salida de datos que el equipo implementará o mejorará:

Implementaremos una función que genere la lista de productos solicitados por el cliente, permitiendo realizar el proceso de picking directamente desde el sistema.

Usuario que utilizará esta salida y decisión que podrá tomar:

ROLES:

Supervisor: Responsable de procesar el documento PDF para extraer automáticamente el código de producto y la cantidad asociada a la Nota de Venta.

Operador: Responsable de realizar el picking de los productos solicitados en la Nota de Venta para su posterior retiro de bodega.

Funcionalidades acumuladas que serán demostradas:

Parser de nota de venta y visualización de la carga del documento para ambos roles.

# 2  Foco de esta semana  Salida de datos y avance acumulado

La aplicación WMS (Sistema de Gestión de Almacenes) transforma los datos de las Notas de Venta en una salida operativa para el proceso de picking. La salida corresponde a un listado interactivo y panel de validación de notas de venta generado a partir de la importación y lectura de archivos, integrando los ítems mapeados con el catálogo de productos de la base de datos PostgreSQL en Supabase.

| Etapa | Acción esperada | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Datos | La aplicación recupera los datos de notas de venta (notas_venta) y sus ítems asociados (notas_venta_detalle), vinculándolos mediante consulta multi-criterio con la tabla productos. | Consultas a las tablas notas_venta, notas_venta_detalle y productos mediante el cliente de Supabase (supabase-js). |
| Proceso | El sistema procesa la información de importación, normaliza SKUs, aplica búsqueda e identificación por sku, codigo_barras y codigo_barra_alternativo (ignorando mayúsculas/minúsculas con .ilike), y maneja restricciones de nulidad (oc_cliente, comentario_despacho). | Ejecución del servicio notasService.js (getBySku, crearNota, fetchNotas) procesando registros de forma continua sin errores en consola. |
| Salida | Se presentan las Notas de Venta con sus estados actualizados (PENDIENTE_PICKING, EN_VALIDACION), mostrando los productos asociados listos para iniciar el flujo de preparación. | Pantalla de módulo de Notas de Venta con interfaz responsiva, layout adaptado (w-full min-h-screen bg-slate-950) y estado visual por ítem (Encontrado / Sin Catálogo). |
| Comprobación | Se valida que los registros insertados desde la interfaz coincidan exactamente con las filas creadas en Supabase y se muestren reflejados en el panel principal. | Registro exitoso de cabecera (id_nv) y detalle en PostgreSQL, verificado mediante la actualización inmediata del listado en el Dashboard. |

# 3  Funcionalidades abarcadas en las iteraciones

| Funcionalidad o módulo | Iteración de origen | Estado actual | Evidencia o ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño y flujo principal de la solución | 01 | X Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | src/features/notas/components/ImportarNotaFlow.jsx (Rediseño de interfaz completa a tema oscuro bg-slate-950 y maquetación responsiva). |
| Modelo y conexión con la base de datos | 01 y 02 | X Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | src/supabaseClient.js y scripts DDL en PostgreSQL (ALTER TABLE public.productos ADD COLUMN codigo_barra_alternativo, ajuste de RLS y DROP NOT NULL en oc_cliente). |
| Ingreso y validación de datos | 02 | X Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Módulo de importación y normalización de SKUs con inserción automática o vinculación directa de ítems faltantes. |
| Proceso funcional sobre los datos | 02 | X Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Método productosApi.getBySku con búsqueda flexible or-ilike sobre SKU, código de barras principal y código de barras alternativo. |
| Salida de datos para el usuario | 03 | X Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | src/features/notas/services/notasService.js (Función fetchNotas e integración en pantalla de gestión/listado de Notas de Venta). |
| Otra funcionalidad propia del proyecto | ____ | X Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Manejo e integración de columnas opcionales comentario_despacho y oc_cliente en la persistencia de datos. |

# 4  Definición de la salida de datos

| Elemento | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Datos de origen y tablas involucradas | Tablas origen: public.productos, public.notas_venta, public.notas_venta_detalle. Campos clave: id_nv, numero_nv, cliente_nombre, rut_cliente, oc_cliente, comentario_despacho, estado, sku, codigo_barras, codigo_barra_alternativo. |
| Proceso, filtro, cálculo o regla aplicada | 1. Filtro de búsqueda multi-columna: Coincidencia de productos por sku.ilike, codigo_barras.ilike o codigo_barra_alternativo.ilike. 2. Mapeo de estados: Transformación de estados DB (PENDIENTE_PICKING, EN_VALIDACION) a estados de vista (pendiente, preparacion, completa). 3. Sanitización de entradas: Asignación de valores por defecto (S/N, null) para evitar fallos de restricciones NOT NULL en PostgreSQL. |
| Formato de salida seleccionado | Panel de control (Dashboard) e interfaz interactiva de consulta/preparación de picking con tarjetas detalladas, tabla de ítems y badges de estado. |
| Criterio para comprobar que la salida es correcta | - Consulta en Supabase devuelve código HTTP 200 / 201 sin errores de clave ni variables indefinidas (ReferenceError). - Mapeo correcto de las propiedades en el frontend (n.oc_cliente). - La Nota de Venta creada aparece instantáneamente en el listado tras completar la carga. |

# 5  Plan de trabajo de la iteración

| Tarea o actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modificación DDL en Supabase (campo codigo_barra_alternativo) |  |  |  |  | Script ALTER TABLE public.productos ADD COLUMN... ejecutado |
| Actualización de servicio de búsqueda multi-criterio |  |  |  |  | Método productosApi.getBySku en notasService.js |

# 6  Demostración de la salida y del avance acumulado

En la siguiente reunión, el equipo deberá ejecutar el flujo desde la aplicación y demostrar la salida de datos. También deberá recorrer las funcionalidades desarrolladas desde la primera iteración e indicar cuáles funcionan, cuáles requieren ajustes y cuáles permanecen pendientes.

| Paso | Evidencia observada | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1 Mostrar los datos de origen |  | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 2 Ejecutar el proceso desde la aplicación |  | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 3 Visualizar la salida de datos |  | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 4 Comprobar que el resultado es correcto |  | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 5 Demostrar funcionalidades de iteraciones 01 y 02 |  | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 6 Identificar brechas y funcionalidades pendientes |  | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 7  Revisión del incremento

| Aspecto | Resultado o evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿La salida responde a una necesidad del usuario? |  | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿El resultado coincide con los datos y el proceso? |  | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué funcionalidades acumuladas requieren ajustes? |  | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |

Estado general de la iteración:  ☐ Cumplida    ☐ Parcialmente cumplida    ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________