FICHA DE AVANCE 02

Proyecto Capstone  Desarrollo ágil incremental e iterativo

| Equipo | Jorge Alvarez | Sección | 010V |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | WMS de bodega | Semana e iteración | Iteración 02 |
| Fecha | 23-09-2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Registrar evidencia del primer funcionamiento real de la aplicación. El equipo deberá demostrar la conexión entre pantalla y base de datos, ingresar un nuevo registro y ejecutar un proceso que produzca un resultado visible y comprobable.

# 1  Meta de la iteración

Proceso o funcionalidad que el equipo implementará:

Crear las interfaz de usuarios para los distintos roles y realizar el parser del PDF

Tabla principal que se utilizará:

Usuarios y Notas de venta

Resultado que se espera visualizar en la aplicación:

Se espera crear la interfaces de cada usuarios, admin,supervisor,operador y validador.

# 2  Foco de esta semana  Primer proceso funcional

La tabla seleccionada deberá contener previamente tres registros de prueba, denominados A, B y C. Durante la demostración, el equipo ingresará desde la aplicación un cuarto registro D. Este nuevo registro deberá almacenarse en la base de datos, activar o participar en un proceso y producir un resultado visible.

Proceso elegido: importación de una Nota de Venta desde PDF y su asignación al flujo de preparación.

Regla de negocio: al importar una NV, el sistema:

- Lee el PDF y extrae el número de NV, el cliente, el RUT y las líneas de productos. Descarta las filas de totales e IVA.

- Valida que el número de NV no exista.

- Busca cada código en el catálogo y descarta los que no existen.

- Guarda la nota en estado pendiente, con todas sus líneas en pendiente.

- La deja disponible para que un operador la tome y le envía una notificación.

| Etapa | Acción esperada | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Preparación | La tabla notas_venta contiene las NV de prueba A 128596), B (122790) y C (127824), cargadas por SQL, con sus productos en nota_productos y en estado pendiente. | Consulta SQL en Supabase y la lista de NV Preparación mostrando las tres notas |
| Entrada | El administrador ingresa la NV D (128596) desde NV Preparación → + NV, subiendo el PDF. El formulario muestra los datos extraídos y marca los productos no encontrados. Si el PDF no trae número, cliente o RUT, el formulario los pide a mano. | Pantalla de importación con los datos del PDF y las validaciones visibles |
| Proceso | Al pulsar Crear nota, la aplicación valida que la NV no esté duplicada, la guarda en notas_venta con estado pendiente y crea sus líneas en nota_productos. | Nota creada sin errores; fila nueva en notas_venta |
| Resultado | La NV D aparece en la lista de NV Preparación como Pendiente, con su cantidad de productos. El operador (Jose o Alberto) la ve en su panel con el botón Iniciar Picking y recibe la notificación de nueva nota. El validador todavía no la ve en NV Despacho.. | Lista actualizada, vista del operador y consulta SQL mostrando A, B, C y D |

# 3  Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace o ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabla con al menos los registros A, B y C | ☐ Pendiente ☐ En curso X Listo | Jorge Alvarez |  |
| Pantalla conectada y formulario para ingresar D | ☐ Pendiente ☐ En curso x Listo | Jorge Alvarez | src/features/notas/components/ImportarNotaFlow.tsx · src/features/notas/pages/NotasPage.tsx |
| Validaciones de los datos ingresados | ☐ Pendiente ☐ En curso XListo | Jorge Alvarez | Parser del PDF: src/features/notas/utils/parsearNota.ts · Validación de campos: api/notas/index.ts · Duplicados y productos: api/notas/notas.service.ts#L459. |
| Registro D almacenado correctamente | X Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Jorge Alvarez | Se genera en la demo (NV 128596). Evidencia: consulta al final de supabase/seed_notas_prueba.sql |
| Proceso ejecutado desde la aplicación | X Pendiente X En curso ☐ Listo | Jorge Alvarez | API: pages/api/notas.ts → api/notas/notas.service.ts (función crearNota) |
| Resultado visible y comprobado | X Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Jorge Alvarez | Lista de NV: src/features/notas/pages/NotasPage.tsx · Notificación al operador: src/shared/hooks/useNotificacionesAlIngreso.ts |

# 4  Definición del proceso a demostrar

| Elemento | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Tabla principal seleccionada | notas_venta (cabecera de la NV), junto con nota_productos (líneas de cada NV). También interviene usuarios: el rol de quien importa (administrador o supervisor) y el de quien ve el resultado (operador). |
| Datos del registro D y validaciones | Registro D: NV 128596, cliente AM DECO SPA, RUT 76.519.713-9, cargada desde su PDF original. Productos: 12 × HX-ESSA6PS-2, 12 × HX-ESSA2USB-2 y 150 × EK-AA10A-B. Validaciones: • El archivo debe ser un PDF legible. • Número de NV, cliente y RUT son obligatorios; si el PDF no los trae, se ingresan a mano. • El número de NV no puede existir ya en el sistema. • Cada código de producto debe existir en el catálogo; los que no, se descartan con aviso. En D, HX-ESSA2USB-2 no está en el catálogo. • La NV debe tener al menos un producto válido. • Las filas de totales e IVA del pie del PDF no se importan como productos. • Solo un administrador o supervisor puede importar. |
| Proceso que se ejecutará | 1. El administrador entra a NV Preparación → + NV y sube el PDF de la NV 128596. 2. El parser extrae el número, el cliente, el RUT y las líneas, y busca cada código en el catálogo. 3. El formulario muestra los datos y avisa que 1 producto no se encontró. 4. Al pulsar Crear nota, el servidor valida que no esté duplicada y guarda la NV en notas_venta con estado pendiente. 5. El servidor guarda sus 2 líneas válidas en nota_productos, también en pendiente. 6. La NV queda disponible para que un operador la tome, y se notifica a los operadores. |
| Resultado que permitirá comprobar el funcionamiento | • La NV 128596 aparece en la lista de NV Preparación como Pendiente, con 2 productos, junto a A, B y C. • Al iniciar sesión como operador (Jose o Alberto), la NV aparece con el botón Iniciar Picking y llega la notificación de nueva nota. Como validador (Juan), no aparece en NV Despacho, porque aún no está completa. • En Supabase, la consulta de seed_notas_prueba.sql muestra 128596 en pendiente con 2 productos. • Al subir de nuevo el mismo PDF, el sistema lo rechaza con "Ya existe una nota con número 128596". |

# 5  Plan de trabajo de la iteración

| Tarea o actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 6  Demostración y comprobación

En la siguiente reunión, el equipo deberá ejecutar el flujo completo. No basta con mostrar el diseño, el código o las tablas por separado: el funcionamiento debe observarse desde la aplicación.

| Paso | Evidencia observada | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1 Mostrar los registros A, B y C | En Supabase, la consulta de supabase/seed_notas_prueba.sql muestra las NV 1298569 (Cliente Prueba A), 122790 (Cliente Prueba B) y 127824 (Cliente Prueba C), en estado pendiente y con 2 productos en alguna y mas en otra. En la app, como administrador, las tres aparecen en el modulo NV Preparacion. | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 2 Ingresar el registro D desde la pantalla | El administrador entra a NV Preparación → + NV y sube el PDF de la NV 128596. El formulario se llena solo con el número 128596, el cliente AM DECO SPA, el RUT 76.519.713-9 y la lista de productos leídos del PDF. | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 3 Validar los datos ingresados | La pantalla marca HX-ESSA2USB-2 como No encontrado y avisa que se ignorará. La fila de totales e IVA del pie del PDF no aparece como producto. El botón dice Crear nota (2 productos). | Logrado X Parcial ☐ No logrado |
| 4 Comprobar que D quedó almacenado | Tras pulsar Crear nota, la app muestra el detalle de la NV 128596 sin errores. En Supabase, la misma consulta del paso 1 muestra ahora cuatro registros: A, B, C y 128596, este último en pendiente con 2 productos. | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 5 Ejecutar el proceso definido | Al iniciar sesión como operador (Jose o Alberto), llega la notificación de nueva NV. La NV 128596 aparece en su lista con el botón Iniciar Picking. Al iniciar sesión como validador (Juan), la NV no aparece en NV Despacho, porque todavía no está completa. | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 6 Mostrar y comprobar el resultado | En NV Preparación, la NV 128596 aparece como Pendiente con 2 productos, junto a A, B y C. Como prueba de la regla, se sube de nuevo el mismo PDF y el sistema lo rechaza con "Ya existe una nota con número 128596", sin crear un registro duplicado. | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 7  Revisión del incremento

| Aspecto | Resultado o evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | • Interfaces por rol: admin (control total y gestión de usuarios), supervisor (lo mismo que admin, salvo usuarios), validador (rol nuevo: NV Despacho, Historial y Dashboard) y operador (NV Preparación y panel de bienvenida con su nombre). • Parser del PDF de NV: extrae número, cliente, RUT y líneas; se corrigió que importaba la fila de IVA como producto. • Base de datos en Supabase: esquema reconstruido (Schema_base.sql), 105 productos cargados y la bodega con 6 pasillos, 89 racks y 712 posiciones visibles en el mapa.. | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y cómo se comprobó el resultado? | Incompleto: • La demo del registro D está pendiente. • No hay stock cargado en lotes_inventario, así que el picking hace "salidas libres" sin descontar inventario. Cómo se comprobó: • El proyecto compila sin errores (TypeScript, frontend y API). • El parser se probó con 6 NV reales y ninguna importó la fila de IVA. • Se verificó con consultas a Supabase que existen las 22 tablas, los usuarios con sus roles, los productos y las ubicaciones. | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | • Solo ejecución local: API en Next.js (puerto 3001) y frontend en Vite (5180), sin despliegue por el momento. • Esquema versionado en el repositorio, reconstruido desde las consultas del código, con RLS y permisos explícitos. • Bloqueo de usuarios con el "ban" de Supabase Auth, para no borrar a usuarios con historial y conservar la auditoría. • Permisos validados en el servidor, no solo en la pantalla. | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| No hay stock cargado | El picking no descuenta inventario real (FIFO sin lotes) y el mapa se ve vacío | Definir cómo se carga el stock para la tesis (si es que se carga debio a software SOFTLAND): script SQL de lotes de prueba o una pantalla mínima de carga | Jorge Alvarez · 23-09-2026 |
| Un usuario bloqueado conserva su sesión abierta hasta recargar la página | Podría seguir operando unos minutos después de ser bloqueado | Validar la sesión en cada petición a la API | Jorge Alvarez · continuo |
| Varias rutas de la API reciben el ID del usuario desde el formulario, sin verificar el token | Riesgo de seguridad si alguien llama a la API directamente | Tomar el usuario desde el token en el servidor | Jorge Alvarez · continuo |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Flujo de picking completo por el operador | Jorge Alvarez | 30-09-2026 | Un operador toma una NV, escanea rack y producto en orden FIFO, el stock del lote se descuenta (Funcion creada pero por el momento tiene salida libre sin FIFO)y la NV pasa sola a completa |
| Revisión y despacho por el validador | Jorge Alvarez | 30-09-2026 | El validador escanea cada producto de una NV completa, asigna chofer y la NV queda despachada, con sus movimientos en el Historial. |
| Seguridad de la API | Jorge Alvarez | 30-09-2026 | Las rutas de la API obtienen el usuario desde el token; una petición sin token o de un usuario bloqueado se rechaza con 401/403. |

Estado general de la iteración:  X Cumplida    ☐ Parcialmente cumplida    ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo Jorge Alvarez    Docente guía ____________________