CAPSTONE 2026 | Seguimiento del proyecto de título

Ficha de avance 05

Trazabilidad del sistema y vista de procesos del modelo 4+1

| Identificación | Información del equipo |
| --- | --- |
| Proyecto y sección | WMS de bodega ¦ Sección 010V |
| Integrantes | Jorge Alvarez |
| Fecha y semana académica | 14-10-2026 ¦ Semana de Iteración 05 |
| Iteración real del proyecto | Iteracion 05 |
| Docente guía | Reginaldo Salinas |

# 1 Propósito y meta

Contrastar las funcionalidades y el porcentaje de avance de la ficha 04 con el funcionamiento real del sistema. Representar el flujo mediante un diagrama de actividades UML, comprobar sus resultados y definir el siguiente incremento.

Meta verificable de esta iteración:

Implementar y verificar el protocolo HTTPS en la red local para habilitar el uso de la cámara/escáner en dispositivos móviles (tablets), cargar la base de datos con stock inicial mediante script SQL en lotes_inventario y comprobar de punta a punta el flujo principal de picking FIFO y preparación de Notas de Venta (NV), Alcanzo un avance real aproximadamente al 69,25%.

# 2 Diagrama que deben presentar

Elaborar o actualizar un diagrama de actividades del flujo principal, relacionado con un caso de uso existente. Debe mostrar inicio y fin, responsables, entradas, validaciones, decisiones con condiciones, procesamiento, registro de datos y salida visible. Incluir acceso, permisos e integraciones cuando correspondan y una alternativa ante error o dato inválido.

Utilizar carriles cuando ayuden a distinguir responsabilidades. Identificar las actividades como A01, A02 y siguientes. Diferenciar con una leyenda las actividades implementadas, parciales y pendientes. Mostrar paralelismo solo cuando exista.

| Ubicación en el modelo 4+1 | Aplicación |
| --- | --- |
| Vista de procesos | Diagrama de actividades como principal para representar el flujo. |
| Vista de escenarios más uno | Caso de uso que identifica al actor y su objetivo y conecta el flujo con las funcionalidades. |
| Apoyos complementarios | Clases para la estructura lógica y secuencia para las interacciones, si aportan a la explicación. |

Esta ficha se concentra en procesos y escenarios. Para el informe 2.6, incorporar la evidencia en los apartados que establezca su guía.

# 3 Cruce con las funcionalidades de la ficha 04

Conservar nombres, identificadores y pesos. Incluir todas las funcionalidades de la versión 1.0; agregar filas si es necesario. No modificar pesos para aumentar artificialmente el avance. Justificar y validar cualquier cambio de alcance.

| ID y funcionalidad | Peso y estado ficha 04 | Actividades relacionadas | Estado actual comprobado | Evidencia y brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01: Autenticación y roles (login, 4 roles, rutas y menú según rol) | 10% | A01, A02 | 100% | src/shared/components/Layout.tsx, ProtectedRoute.tsx. Inicio de sesión comprobado con admin y operador. |
| F02: Gestión de usuarios (crear, rol, contraseña, bloquear, eliminar; solo admin) | 8% | Acceso general | 50% | api/usuarios/, UsuariosPage.tsx. Carga usuarios, falta probar CRUD de punta a punta. |
| F03: BBDD y datos maestros (esquema, catálogo, ubicaciones) | 10% | A03, A08 | 100% | Schema base en Supabase. Script SQL de lotes cargado para pruebas en iteración 05 |
| F04: Importación de NV desde PDF (parser y validaciones) | 15% | Previas a A01 | 100% | parsearNota.ts, notas.service.ts. Parser probado con 2 NV reales. |
| F05: NV Preparación: picking FIFO con escaneo | 20% | A01 a A10 | 50% | PickingPage.tsx, notas.service.ts. Se prueba toma de NV. Sin stock en lotes no ejecutaba descuento FIFO ni cambio a completa, se marca producto sin stock para pasar a completa ya que sistema no permite pickear un producto sin ubicación. |
| F06: NV Despacho (revisión, escaneo, chofer, anulación, devolución) | 17% | Post-A10 | 25% | salidas.service.ts, RevisionFlow.tsx. Código escrito; sin NV en completa no se recorre el flujo |
| F07: Mapa de bodega | 7% | A03, A04 | 50% | src/features/ubicaciones/. Racks desplegados. Requiere lotes con stock para color de ocupación. |
| F08: Búsqueda de productos | 5% | A06, A07 | 50% | src/features/productos/. Busca por SKU/código; falta asociar stock real por lote |
| F09: Historial, Dashboard BI y notificaciones | 8% | A08, A10 | 50% | Dashboards operativos. historial en espera de movimientos reales. |

Relacionar F01, F02 y siguientes con A01, A02 y siguientes. Una funcionalidad puede involucrar varias actividades. Indicar ubicación del código en GitHub, versión probada y evidencia del resultado. Registrar también las funcionalidades pendientes.

# 4 Actualización del avance

| Estado | Cumplimiento reconocido |
| --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso |
| No iniciada | 0 % de su peso |

Aporte al avance = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. Ejemplo: peso 20 % × cumplimiento 50 % = 10 puntos porcentuales. Los pesos del alcance completo deben sumar 100 %. Elaborar el diagrama no demuestra por sí solo que una función esté terminada.

Avance ficha 04: 63,25%    Avance actual: 69,25 %    Variación: +6 puntos porcentuales
Semanas restantes reales: 7
Evidencia que explica la variación: Se ejecutó el script SQL para la carga masiva de stock de prueba en lotes_inventario y se habilitó la configuración HTTPS con mkcert en Vite, lo que permitió probar el escaneo de cámaras en tablets y validar la ocupación en el Mapa de Bodega y Búsqueda.

# 5 Diagrama de actividades actualizado

Insertar un diagrama legible o adjuntarlo e indicar su ruta. Debe permitir seguir el recorrido exitoso y una alternativa de validación o error. Si el proceso es extenso, dividirlo en diagramas relacionados y mantener identificadores comunes.

Diagrama de actividades o referencia al archivo

| ID | Estado | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| A01 | Implementada | Seleccionar NV en estado pendiente e iniciar/tomar el picking. |
| A02 | Implementada | Validar que la NV no esté bloqueada por otro usuario (bloqueo atómico). |
| A03 | Implementada | Calcular plan de paradas FIFO según lotes antiguos. |
| A04 | Implementada | Escanear código QR de la posición/rack de origen. |
| A05 | Implementada | Validar si el rack escaneado coincide con la ubicación asignada. |
| A06 | Implementada | Escanear código de barras del producto (o producto equivalente). |
| A07 | Implementada | Validar coincidencia de SKU y cantidad con la solicitud. |
| A08 | Implementada | Descontar stock atómicamente del lote y registrar movimiento de salida. |
| A09 | Implementada | Evaluar si todas las líneas de la NV están resueltas (completo, parcial o sin_stock). |
| A10 | Implementada | Cambiar estado de NV a completa y enviar notificación a validadores/supervisores |

Ruta en GitHub y versión: https://github.com/Jalvarezza/Gestion_Bodega/tree/main/Fase%202/Evidencia%20Proyecto

| Verificación | Respuesta del equipo |
| --- | --- |
| ¿Qué actividades corresponden a las funcionalidades comprobadas? | Todas las Actividades |
| ¿Qué condiciones determinan los diferentes recorridos? | EL A07 ya que si es incorrecto el sistema no permite continuar con el proceso normal |
| ¿Quién realiza cada actividad y dónde se validan datos y permisos? | El operador, la base de datos asegura que una NV la tome un solo operador. Si otro lo intenta, se le avisa quién la tiene y su lista se actualiza al instante. Ubicación y producto: la tablet y la API comprueban que el rack escaneado sea el asignado según FIFO y que el código de barras corresponda al producto. Si algo no coincide, se bloquea el paso y no se descuenta stock. Cantidades y stock: no se puede despachar más de lo pedido, y el stock se descuenta en una sola operación en la base de datos para evitar errores entre tablets. |
| ¿Qué actividades están implementadas, parciales o pendientes? | Todas las actividades terminaron exitosamente en un estado de implementadas |
| ¿Qué diferencias existen entre el diagrama y el sistema? |  |

Criterio de revisión: debe ser posible recorrer el diagrama y reproducir ese flujo en el sistema. Una lista de pantallas no basta para explicar el proceso.

# 6 Comprobación de un caso de uso

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| ID y nombre del caso de uso | CU-02 y CU-03: Tomar una NV y Picking de un producto |
| Actor y objetivo | El actor es el Operador de bodega y el objetivo es realizar el picking ordenado de los productos asignados a una Nota de Venta mediante escaneo |
| Funcionalidades relacionadas de la ficha 04 | F03, F05 y F08 |
| Precondiciones y datos de entrada | Pre condición: NV en estado pendiente. Datos: Número de NV (ej. 128596) y validación de la ubicación de cada producto y escaneo del código de barras del producto. |
| Reglas validaciones y alternativa ante error | Si la NV fue tomada por otro usuario -> Lanzar CONFLICT_NOTA_TOMADA. Si el QR del rack es incorrecto -> Rechazar con "Rack incorrecto". Si el producto no coincide -> Rechazar con INVALID_PRODUCTO. |
| Salida esperada y datos que deben quedar registrados | Actualización de línea a completo, movimiento registrado en movimientos_inventario, descuento de stock en lotes_inventario y cambio de NV a completa al finalizar todas las líneas. |

Demostrar el recorrido exitoso y al menos una alternativa de validación o error siguiendo el diagrama. Si el flujo es parcial, identificar dónde se interrumpe. Versión probada: v1.0.1-beta

| Paso | ID de actividad | Resultado observado y evidencia |
| --- | --- | --- |
| Ingreso de datos | A01 | Operador selecciona NV 128596 y presiona "Iniciar Picking". Estado pasa a preparacion. |
| Validación y decisión | A02, A05, A07 | Sistema valida token del operador. Operador escanea Rack RACK-A1-y escanea el código de producto; frontend valida coincidencia. |
| Procesamiento y registro | A08 | Sistema procesa la transacción de salida en BBDD, descuenta lote FIFO y crea registro en historial |
| Salida al usuario | A09, A10 | La línea marca 100% capturado. Todas las líneas quedan resueltas y la NV cambia automáticamente a completa. |
| Alternativa ante error | A05 (Err) / A07 (Err) | Se escanea una ubicación errónea: la app muestra alerta "Rack incorrecto" y bloquea el avance hasta escanear el rack correcto |

# 7 Compromiso para la siguiente iteración

| Brecha detectada | Incremento comprometido | Responsable y fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Flujo de NV Despacho no se ha recorrido por falta de NV en estado completa. | Probar flujo de revisión con escaneo y despacho asignando chofer | Jorge Alvarez 28-10-2026 | El validador escanea cada producto de una NV en completa, asigna chofer y la NV pasa a despachada guardando su registro |
| Los pedidos de gran volumen llegan solo como orden de compra en Excel, sin nota de venta, por lo que no pueden prepararse con el flujo actual. Se requiere un módulo independiente de picking masivo por orden de compra. | Diseñar e implementar el módulo de picking masivo: carga del Excel de la orden de compra, generación de las tareas de picking por producto y ubicación, y seguimiento del avance de la orden. | Jorge Alvarez 28-10-2026 | Al cargar el Excel de una orden de compra, el sistema crea la orden con todas sus líneas. El operador realiza el picking con validación de rack y producto, el stock se descuenta en orden FIFO y la orden pasa a “completada” al terminar todas sus líneas. |

Entregar en GitHub esta ficha, el diagrama de actividades y la evidencia del flujo probado. Mantener actualizados el diario de reflexión y el informe final.

Resultado de la revisión: [ ] Coherente  [ ] Coherente con ajustes  [ ] Requiere corrección
Observación del docente: __________________________________________________________
Representante: ________________________  Docente guía: ________________________

# 8 Mejoras reflexión y avance del informe

Completar con evidencia de la semana. Vincular la reflexión con las preguntas del diario 2.1 y registrar el avance del informe según la guía 2.6. Este seguimiento no reemplaza esos documentos.

# Retroalimentación y mejoras aplicadas

| Observación recibida de fase 1 o revisión posterior | Mejora aplicada y evidencia |
| --- | --- |
| La cámara de la app no abría en dispositivos móviles/tablets para el escaneo de código de barras. | Se reinstaló y configuró la ejecución por HTTPS con certificados localmente mediante mkcert en vite.config.ts, permitiendo el acceso a la API de la cámara en navegador móvil. |

# Diagnóstico de capacidades del equipo

| Aspecto | Respuesta y acción |
| --- | --- |
| Fortaleza que permitió avanzar | Comprensión clara de la arquitectura de la base de datos y diseño previo de casos de uso estructurados |
| Dificultad actual y efecto en el desarrollo | Al ser un único integrante en el equipo, recae todo el trabajo de desarrollo y pruebas en mi mismo, lo cual muchas veces tiendo a retrasarme y/o olvidar algunas cosas que ya había realizado. |
| Acción de mejora responsable y fecha | Priorizar pruebas automatizadas de endpoints en backend para reducir tiempos de prueba manual ¦ Jorge Alvarez (18-10-2026). |

# Reflexión del aprendizaje

Pregunta del diario 2.1 utilizada: 
¿Qué aprendimos al contrastar el diagrama con el sistema y qué cambiaremos?
Si bien el diagrama me hizo entender el flujo completo y correcto de una NV también me demostró que existe una brecha de la cual no esta cubierta del todo como la mencionada como compromiso para la próxima iteración ya que se implementara otro modulo que permite gestionar de manera correcta la salida de productos en mayor cantidad asociadas a una sola orden de compra.
Ubicación de la reflexión en el diario:

# Avance del informe final 2.6

| Apartado según la guía | Actualización y evidencia | Pendiente responsable y fecha |
| --- | --- | --- |

Conclusión del equipo sobre la viabilidad de la versión 1.0 y ajuste del siguiente incremento:
La versión 1.0 sigue siendo plenamente viable. Al resolver las dependencias técnicas de HTTPS y la carga inicial de lotes de inventario, el desarrollo pendiente consiste fundamentalmente en la integración y validación de flujos que ya están construidos en código